ENTREGA DA SPRINT 3

Aluno: Tarcísio José Martins Ribeiro                                                                    Data: 23/09/2021

1. Análise das atividades da SPRINT 2:

| O que foi estimado para a SPRINT 2 | O que realmente foi concluído na SPRINT 2 |
| --- | --- |
| Elaborar um novo diagrama de classes referente ao protótipo | Elaborar um novo diagrama de classes referente ao protótipo |
| Ajustar a formatação do artigo para o modelo de artigo científico | Ajustar a formatação do artigo para o modelo de artigo científico |
| Detalhar as ferramentas utilizadas para a prototipagem do projeto, assim como inserir o referencial teórico consultado no artigo |  |
| Elaborar cenários de teste para 3 funcionalidades do protótipo: Cadastro, Login e utilização de algum dos modos de jogo | Foi realizado apenas o Cenário de Teste para a funcionalidade do Cadastro. |

2. Faça uma análise do “porquê” os objetivos da SPRINT 2 não foram concluídos totalmente (se foram concluídas, faça uma análise dos fatores que te levaram ao sucesso nesta entrega).

As atividades não foram totalmente concluídas totalmente devido a imprevistos como compromissos de trabalho e sociais.

3. Coloque Prints das partes do seu artigo que foram concluídas nesta SPRINT: